吟游佳句

1. 用户可以发布原创或非原创的句子

2. 用户发布的句子可以像微博一样可以点赞，评论，收藏

3. 用户可以被关注

4. 后台对于句子会根据作者 / 出处 / 是否原创 等进行分类统计

5. 网站首页会根据最新发布的句子、最热的句子等进行排名的显示

6. 用户发布句子时，如果是原创，作者和出处可以选择 选用已有作者(或出处) / 新建一个作者标签(或出处，里面可以由用户编辑作者或出处的资料，不过需要管理员审核) / 原来没有也不新建，则不为其添加超链接 / 当点击这个作者 / 出处 时会跳转到这一分类下所有加进来的句子

7. 管理员：处理举报、添加作者/出处的审核

8. 如果最后还有时间，会考虑做一个类似豆瓣的群组功能

进度安排：

周一：导航栏+功能设计

周二：主页面一部分

周三：主页面做完

周四：做完详情页

周五：做完搜索、分类等页面

周六：个人中心页+一些小页面

周日：除管理员页面外所有页面（发布句子等）

周一：搭建环境，设计好数据库 + 登录注册

周二：做完主页面接口，搭好所有功能类模块

周三：做完用户上传+个人中心+搜索

周四：搜索+分类显示+一些统计

周五：整合好主页面及没做完的页面

周六：做评论部分

周日：整合

周一：整合

周二：做后台页面页面

周三：后台管理（分或不分权限管理看情况）

周四：同周三

周五：同周三+消息推送

周六：整合

周日：文档

周一：文档